# 화진포 시간의 호수

## 기억·생태·공존의 커뮤니티 플랫폼 디자인 컨셉 제안서

부제: 湖에서 만나는 역사와 자연, 그리고 우리의 내일 제안 대상: 강원도 고성군 화진포 관광지 커뮤니티 공간 조성 사업 제안 일자: 2026년 5월

## 1. 프로젝트 개요

화진포는 한반도 동해안 최대 석호이자, 이승만·김일성·이기붕 별장이 공존하는 냉전 기억의 현장이며, 수십만 마리 철새가 해마다 귀환하는 생태계의 보고다. 이 세 가지 층위—역사, 자연, 생명—는 서로 분리된 관광 자원이 아니라, ’시간’이라는 하나의 축 위에서 중첩되는 유기적 서사다.

본 프로젝트는 화진포의 분산된 관광 자원을 하나의 통합 브랜드와 공간 서사로 연결하고, 방문객이 단순 관람을 넘어 역사를 성찰하고 생태를 체험하며 지역 공동체와 교류하는 살아있는 문화 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위치 | 강원도 고성군 거진읍 화진포 일원 |
| 사업 성격 | 관광지 커뮤니티 공간 브랜딩 및 공간 조성 |
| 사업 기간 | 1단계 12개월 조성 + 연간 운영 |
| 예산 규모 | 1단계 7.5억~12.5억 원 (2단계 미디어아트 포함 시 상향) |
| 주요 대상 | 역사 탐방형, 생태·자연 추구형, 가족·교육형, MZ 감성 여행형, 접경·평화 관심형 |

## 2. 공간명 및 브랜드 슬로건

공간명: 화진포 시간의 호수 (Hwajinpo — Lake of Time)

메인 슬로건: 정지된 시간, 살아있는 물빛

서브 슬로건: - 호수는 기억한다 (역사 테마) - 철새는 돌아온다 (생태·귀환 테마) - 경계에서 만나다 (평화·공존 테마)

로고 컨셉: 석호 수면 위 소나무 반영을 미니멀 라인으로 표현한 심볼. 한자 ’湖(호)’의 필획을 현대적으로 재해석하여 물결과 문자가 중첩되는 형태. 국문 워드마크는 윤명조 계열 세리프체, 영문은 Cormorant Garamond 적용.

## 3. 핵심 콘셉트

### 3-1. 세 개의 시간축

| 층위 | 키워드 | 공간 구현 |
| --- | --- | --- |
| 지질·생태의 시간 | 수만 년의 형성 | 석호 산책로, 생태 해설 데크 |
| 역사·권력의 시간 | 냉전과 분단 | 별장 AR 해설, 기억의 길 |
| 귀환·공존의 시간 | 철새·사람·미래 | 미디어아트, 커뮤니티 마당 |

### 3-2. 핵심 콘셉트 키워드

- 호(湖) — 머무름과 순환: 석호는 바다도 강도 아닌 경계의 공간. 공존의 감각을 회복하는 은유적 무대.

- 기억(記憶) — 권력과 장소의 중층성: 남과 북의 지도자 별장이 같은 호수를 바라보는 역사적 아이러니를 직시하고 성찰하는 장.

- 귀환(歸還) — 철새처럼, 사람처럼: 해마다 돌아오는 철새의 서사를 통해 ’돌아옴’이라는 보편적 감정—통일·귀향·회복—을 환기한다.

## 4. 디자인 아이덴티티

### 4-1. 비주얼 아이덴티티 키워드

“접경의 고요함 · 석호의 투명함 · 냉전의 기억 · 동해의 여명”

### 4-2. 색상 팔레트

| 색상명 | 헥스 코드 | 상징 |
| --- | --- | --- |
| 화진 청록 | #3D8C8A | 석호 물빛, 생태·공존 |
| 여명 황금 | #C8A96E | 동해 일출, 희망·미래 |
| 냉전 철회 | #4A4E5A | 역사적 무게감, 기억 |
| 솔림 녹음 | #7A9E7E | 소나무 숲, 자연 |
| 안개 백사 | #EDE8DF | 여백, 정적, 배경 |

운용 원칙: 주색은 화진 청록, 보조색은 여명 황금. 역사 관련 콘텐츠에는 냉전 철회를 강조색으로 사용.

### 4-3. 타이포그래피

- 국문: 윤명조 계열 세리프 — 역사적 품격과 자연의 정적 표현

- 영문: Cormorant Garamond — 국문 세리프와의 시각적 조화, 국제적 감성

- 보조 서체(디지털): Noto Serif KR — 웹·앱 환경 가독성 확보

### 4-4. 이미지 톤 & 매너

- 저채도 청량감: 과채도 보정 배제, 자연 그대로의 색온도 유지

- 석호 반영 구도: 수평선 중앙 배치, 물 반영을 활용한 대칭 구도

- 골든아워 촬영 원칙: 일출 전후 30분 이내 주요 홍보 사진 촬영

- 역사 공간: 흑백 또는 듀오톤(냉전 철회 + 안개 백사) 처리

### 4-5. 홍보물 가이드

| 매체 | 규격 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 현수막 | 10:3 비율 가로형 | 슬로건 + 심볼 중심 |
| SNS 피드 | 1:1 정방형 | 시리즈형 카드뉴스 |
| SNS 스토리 | 9:16 세로형 3단 레이아웃 | 공간별 브이로그 컷 |
| 브로셔 | A4 3단 접지 | 구역별 지도 포함 |
| 포토카드 | 엽서형 100×148mm | 시그니처 포토스팟 3종 |

### 4-6. MZ 타깃 SNS 특화 전략

- 전용 해시태그: #화진포시간의호수 #LakeOfTime

- 방문객 UGC 수집 캠페인: 우수 사진 선정 후 공식 채널 게재

- 숏폼 콘텐츠 제작 구역: Zone B 데크 중 1개소 세로형 영상 촬영 최적 구도로 설계

## 5. 공간 구성

### 5-1. 전체 동선

권장 관람 동선 (3~4시간 / 야간 포함 시 5시간)

Zone A (역사기억·별장)
  → Zone B (자연체험·석호·해변)
  → Zone C (커뮤니티 허브·박물관)
  → Zone D (야간 미디어아트)

전동 셔틀 카트 운행 (Zone A~D 순환, 20분 배차) 무장애 단축 동선: Zone C → A 핵심 구간 → Zone D (1.5시간)

### 5-2. Zone A — 역사기억 공간 (별장 구역)

테마: 냉전의 기억, 권력과 장소의 중층성

| 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| AR 해설 태블릿 | 별장별 역사 인물·시대 배경 증강현실 해설 (한·영·일 3개국어) |
| 기억의 길 안내판 | 연대기 순 스토리텔링 패널 (냉전 철회 컬러 디자인) |
| 원형 보존 원칙 | 문화재청 협의 기반, 외부 구조물 변경 최소화 |
| 야외 전시 | 분단 시기 생활사 아카이브 사진전 (계절별 교체) |

법적 선결 조건: 등록문화재 현상변경 허가 취득 후 시공 착수

### 5-3. Zone B — 자연체험 공간 (석호·해변)

테마: 수만 년의 생태, 철새의 귀환

| 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 석호 일주 산책로 | 4km 전 구간, 목재 데크 3개소, 생태 해설 QR 안내판 |
| 탐조 거점 | 철새 도래 시즌(10~3월) 전용 관찰 데크, 망원경 렌털 |
| 가변형 이벤트 무대 | 소규모 버스킹·생태 교육 프로그램 운영 |
| 시그니처 포토스팟 | 석호 데크 전망대 (수평 반영 구도 최적 위치) |

### 5-4. Zone C — 커뮤니티 허브 (박물관·카페·상업)

테마: 지역 공동체와의 만남, 서사의 결산

| 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 박물관 로비 라운지화 | 방문객 휴식·교류 공간, 화진포 아카이브 열람 코너 |
| 어촌 마켓 | 고성 지역 수산물·특산물 정례 마켓 (매월 2회) |
| 팝업숍 | 지역 작가·청년 창업자 입점, 3개월 단위 교체 |
| 예술가 벽화 | 박물관 외벽, 공모 선정 지역 작가 제작 |
| 오리엔테이션 존 | 전체 관람 안내, 지도 배부, 스탬프 투어 시작점 |

### 5-5. Zone D — 미디어아트 공간 (야간 연출)

테마: 귀환·경계·공존 — 밤의 언어로 말하다

| 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 태양광 LED 경관 조명 | 석호 수변 전체 경관 조명, 탄소중립 운영 |
| 프로젝션 맵핑 | 박물관 외벽: ‘철새의 귀환’ 애니메이션 시즌 상영 |
| 수상 조명 부이 | 석호 수면 부유형 LED, 물 반영 연출 |
| 야간 내러티브 | ‘경계를 넘는 빛’ — 분단·귀환·통일 이미지 시퀀스 |

## 6. 프로그램 운영 계획

### 6-1. 연간 정기 프로그램

| 시기 | 프로그램 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 봄 (3~5월) | 철새 귀환 축제, 생태 사진 공모전 | 전 연령 |
| 여름 (6~8월) | 야간 미디어아트 시즌 공연, 어촌 마켓 확대 운영 | 가족·MZ |
| 가을 (9~11월) | 평화·접경 포럼, 역사 탐방 교육 프로그램 | 교육형·성인 |
| 겨울 (12~2월) | 철새 탐조 투어, 동해 일출 명상 프로그램 | 자연 추구형 |

### 6-2. 상시 프로그램

- 스탬프 투어: Zone A~D 4개 구역 완주 시 기념품 증정

- 화진포 아카이브 워크숍: 지역 어르신 구술 채록·기록 (분기 1회)

- 청년 아티스트 레지던시: 지역 청년 예술가 3개월 입주 지원, 결과물 Zone C 전시

### 6-3. 거버넌스 및 운영 주체

| 주체 | 역할 |
| --- | --- |
| 고성군청 | 사업 주관, 예산 집행, 문화재청 협의 |
| 화진포 박물관 | 역사 콘텐츠 자문, Zone A·C 공동 운영 |
| 지역 어촌계 | Zone C 어촌 마켓 운영, 수익 직접 귀속 |
| 지역 예술가 협회 | 벽화·레지던시·팝업숍 콘텐츠 공급 |
| 전문 운영사 (위탁) | 미디어아트·AR 시스템 유지보수, SNS 마케팅 |

수익 배분: 입장 수익의 20% 지역 공동체 기금 적립, 어촌 마켓·팝업숍 매출 100% 입점자 귀속

## 7. 기대 효과 및 예산

### 7-1. 기대 효과

| 분야 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 문화적 | 냉전·분단 역사의 시민 접근성 제고, 지역 문화 정체성 강화 |
| 경제적 | 방문객 30% 증대, 체류 시간 2배 이상 연장, 지역 상권 활성화 |
| 공동체적 | 어촌계·예술가·청년 창업자 참여 구조 내재화, 지속 가능 운영 기반 |
| 생태적 | 석호 생태계 보전 인식 확산, 탄소중립 조명 운영 |
| 평화·교육적 | 접경 지역 평화 감수성 교육 거점, 남북 화해 문화 확산 |

### 7-2. 성과 측정 지표 (KPI)

| 지표 | 목표값 (3년 후) |
| --- | --- |
| 연간 방문객 수 | 기준연도 대비 +30% 이상 |
| 평균 체류 시간 | 3시간 이상 (현 약 1.5시간) |
| 프로그램 참여율 | 방문객 대비 40% |
| SNS 언급량 | 기준연도 대비 +200% |
| 지역 주민 참여 프로그램 | 연 12회 이상 |

### 7-3. 예산 계획

| 단계 | 항목 | 예산 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 공간 조성 (Zone A~C, 기본 경관 조명) | 7.5억~10억 원 |
| 1단계 | 디자인·브랜딩·홍보물 제작 | 0.5억~1억 원 |
| 1단계 | AR·디지털 해설 시스템 | 0.5억~1.5억 원 |
| 2단계 | Zone D 미디어아트 시스템 | 3억~5억 원 추가 |
| 연간 운영비 | 프로그램·유지보수·마케팅 | 1.5억~2억 원/년 |

재원 조달: 강원도 관광 진흥 기금, 문화체육관광부 지역 관광 개발 사업, 고성군 자체 예산, 민간 협찬

## 8. 추진 일정

[1단계: 기반 조성 — 12개월]

M01~M02  사전 조사 및 법적 검토
          ├─ 문화재청 현상변경 허가 신청
          ├─ 이해관계자 협의체 구성 (군청·어촌계·박물관)
          └─ 기본 설계 착수

M03~M04  브랜딩 및 디자인 확정
          ├─ 로고·색상·타이포그래피 최종 승인
          ├─ 홍보물 시안 제작
          └─ AR 콘텐츠 시나리오 기획

M05~M09  공간 조성 공사
          ├─ Zone A 안내판·AR 시스템 설치
          ├─ Zone B 산책로·데크 공사
          ├─ Zone C 로비 리뉴얼·벽화 제작
          └─ 기본 경관 조명 설치

M10~M11  시범 운영 및 보완
          ├─ 소프트 오픈 (초대 관람)
          ├─ 방문객 피드백 수집
          └─ 운영 프로그램 시범 진행

M12      그랜드 오픈
          └─ 철새 귀환 시즌 연계 개막 행사

[2단계: 미디어아트 고도화 — 개관 후 6~12개월]
          ├─ Zone D 프로젝션 맵핑·수상 부이 설치
          └─ 야간 시즌 공연 론칭

## 마무리

화진포 시간의 호수는 하나의 관광지 리뉴얼 사업이 아니다. 분단과 생태와 공동체라는 세 개의 서사가 석호를 매개로 만나는 접경 문화 플랫폼이다. 정지된 듯 보이는 이 호수는 사실 수만 년을 흘러왔고, 앞으로도 계속 흐를 것이다. 이 제안서가 그 흐름 위에 사람과 기억과 미래를 함께 담는 그릇이 되기를 기대한다.

본 제안서는 주제기획·디자인컨셉·공간연출·검토보완 4개 에이전트 파이프라인으로 생성되었습니다.